О внесении изменений в постановление администрации

Березанского сельского поселения Выселковского района

от 27 декабря 2017 года № 137 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»

на территории Березанского сельского поселения

Выселковского района на 2018 – 2022 года»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации Березанского сельского поселения Выселковского района от 27 октября 2017 года № 137 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 – 2022 годы» следующие изменения:

1.1. наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды» на территории Березанского

сельского поселения Выселковского района на 2018 – 2024 годы»;

1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление обнародовать.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Временно исполняющий обязанности

главы Березанского сельского поселения

Выселковского района                                                                               И.И.Божко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Березанского сельского поселения

Выселковского района

от ____________ № ____

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Березанского сельского поселения

Выселковского района

от 27 октября 2017 года № 137

(в редакции постановления

администрации Березанского

сельского поселения

Выселковского района

от ______________ № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

на территории Березанского сельского поселения

Выселковского района на 2018 - 2024 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

Березанского сельского поселения Выселковского района

на 2018 - 2024 годы»

| Ответственный исполнитель Программы | администрация Березанского сельского поселения Выселковского района |
| --- | --- |
| Участники Программы | администрация Березанского сельского поселения Выселковского района |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели Программы | комплексное решение проблемы благоустройства общественных и дворовых территорий Березанского сельского поселения Выселковского района |
| Задачи Программы | организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных и дворовых территорий Березанского сельского поселения Выселковского района создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения Березанского сельского поселения Выселковского района |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Доля площади благоустроенных дворовых территорий к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве |
| Этапы и сроки реализации программы | Сроки реализации 2018 – 2024 годы Этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе, из средств федерального бюджета: 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; из средств краевого бюджета: 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 20955,28 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; из средств местного бюджета: 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 1000,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; внебюджетный источник: 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей;. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1 комплект проектно – сметной документации будет подготовлен на выполнение ремонта наиболее посещаемых территорий общего пользования в 2019 году; 2. комплект проектно – сметной документации будет подготовлен на выполнение ремонта наиболее посещаемых территорий общего пользования в 2020 году; обеспечение комплексного благоустройства 1 наиболее посещаемой территории общего пользования, мест массового отдыха людей Березанского сельского поселения Выселковского района; уровень информирования о мероприятиях, проводимых в рамках реализации Программы достигнет 100 %; доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках реализации Программы, составит 100 %. |

Раздел I

Характеристика текущего состояния и основные проблемы сферы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения Березанскогосельского поселения Выселковского района

Одним из приоритетных направлений развития территории поселения является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В поселении насчитывается 16 многоквартирных домов общей площадью 19,7 тыс кв. м. Основная часть домов построена более 40 лет назад.

В существующем жилищном фонде на территории поселения объекты благоустройства  дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Кроме того, результаты обследований (инвентаризации) дворовых территорий показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм и отсутствуют обустроенные детские и спортивные площадки.  Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях на газонах и клумбах.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых планируются благоустроить за счет средств субсидий из краевого бюджета на условиях софинансирования, проводятся в соответствии с утвержденным планом.

Архитектурно-художественной и эстетической ролью являются наиболее ценные здания, сооружения, памятники, городские площади и парки. В поселении насчитываются 6 наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, площадью более 46 000 кв.м, большая часть из которых на сегодняшний момент потеряли эстетический вид и нуждаются в реконструкции. Тротуарная часть пришла в негодность, в большинстве отсутствует  необходимый набор малых архитектурных форм.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий Березанского сельского поселения Выселковского района являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий;

- городская среда требует проведения большого объёма работ по приспособлению её к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

В Березанском сельском поселении Выселковского района имеются общественные территории и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство общественных территорий Березанского сельского поселения Выселковского района, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования;

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения общественных территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора;

- оборудование  автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- иные виды работ.

2) благоустройство дворовых территорий, предусматривающее:

а) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка, замена скамеек, урн для мусора;

б) дополнительный по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- устройство, оборудование автомобильных парковок;

- высадка зеленных насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

- устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

- разработка смет, дизайн-проектов;

- иные виды работ, определенные муниципальной программой;

в) благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией Березанского сельского поселения Выселковского района;

г) благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными соглашениями с собственниками указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) в целях исполнения требований, установленных Правилами благоустройства территории Березанского сельского поселения Выселковского района);

д) обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Внедрение единых принципов благоустройства и формирования комфортной городской среды осуществляется при обязательном условии соблюдения Правил благоустройства территории Березанского сельского поселения Выселковского района.

Раздел II

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является комплексное решение проблемы благоустройства общественных и дворовых территорий Березанского сельского поселения Выселковского района.

Для достижения целей, поставленных муниципальной программой, необходимо решение следующих задач:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных и дворовых территорий Березанского сельского поселения Выселковского района;

создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения Березанского сельского поселения Выселковского района.

Решение данных задач позволит непосредственно увеличить количества благоустроенных территорий Березанского сельского поселения Выселковского района.

По данным 2017 года в Березанского сельском поселении Выселковского района в благоустройстве нуждаются более 90 процентов дворовых территорий и проездов к ним и более 80 процентов общественных территорий.

Все работы, направленные на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых общественных территорий, должны выполняться с учетом синхронизации выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми на территории Березанского сельского поселения Выселковского района федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов.

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций социально-экономического и территориального развития Березанского сельского поселения Выселковского района.

Реализация Программы предусмотрена на 2018 – 2024 годы без выделения этапов.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере благоустройства.

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации приведён в приложении № l к настоящей Программе.

Сведения о методике расчёта целевых показателей Программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

Раздел III

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 6 к Программе.

Раздел IV

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы составляет: 1000,00 тыс. руб.,

Привлечение средств из краевого и федерального бюджетов на условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с краевым и федеральным законодательством, а также в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Формирование современной городской среды», утверждённой  постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.08.2017 № 655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды».

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств местного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

Раздел V

Меры управления рисками с целью минимизации их влияния

на достижение целей муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы связаны с реализацией следующих рисков, которые могут повлиять на результат:

1) Финансовые риски – риски связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

2) Риски, связанные с недобросовестностью контрагента, в случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения им обязательств, предусмотренных контрактом.

3) Социальные риски - риски связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

4) Правовые риски реализации муниципальной программы связанны с возможными изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.

В целях снижения вероятности и минимизация вышеуказанных рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности данных расходов;

включением в контракт требований об обеспечении исполнения контракта и процедуры взыскания сумм неустойки (штрафов, пени);

активное информирование населения о целях, задачах муниципальной программы, а также разъяснения положительных результатов её реализации;

проведение регулярного мониторинга изменений законодательства Российской Федерации и Краснодарского края и при необходимости корректировки муниципальной программы.

Раздел VI

Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Березанского сельского поселения Выселковского района и основана на оценке её результативности с учётом объёма ресурсов, направленных на её реализацию.

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как степень достижения запланированных результатов и основных мероприятий, входящих в её состав.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного года.

Раздел VII

Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Исполнителем муниципальной программы является администрация Березанского сельского поселения Выселковского района (далее - Исполнитель).

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объёмах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителе мероприятий муниципальной программы.

Исполнитель мероприятий муниципальной программы в процессе её реализации:

взаимодействует с собственниками помещений многоквартирных домов, собственниками иных нежилых зданий (сооружений), их уполномоченными представителями, председателями товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами

принимает заявки на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых территорий общего пользования для включения в муниципальную программу;

представляет заявки в постоянно действующую общественную комиссию по координации хода реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 – 2024 года»;

принимает решения о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных муниципальной программой, своевременное информирование о реализации муниципальной программы;

проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации Березанского сельского поселения Выселковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

разрабатывает дизайн-проекты на благоустройство территорий, включенных в Программу;

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд» организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной Программы не позднее 1 июля года предоставления субсидий:

- для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий предельная дата не позднее 1 мая года предоставления субсидий;

- для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

При формировании современной городской среды Березанского сельского поселения Выселковского района необходимо применение программного метода, который позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий с учётом мнения граждан и организаций, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории Березанского сельского поселения Выселковского района.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству позволит создать гармоничную архитектурно-ландшафтную, современную, комфортную городскую среду для проживания граждан и пребывания гостей, предотвратит угрозы жизни и безопасности, окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку и эстетический вид Березанского сельского поселения Выселковского района.

Заинтересованные лица (собственники жилых помещений в многоквартирном доме, граждане, организации) вправе представлять предложения о включении дворовых территорий в Программу, предусматривающие виды работ из минимальных и дополнительных перечней работ, а так же,  предложения о включении в Программу наиболее посещаемой территории общего пользования. Дворовые территории, прошедшие отбор, включаются в Программу, исходя из балльной оценки критериев отбора дворовых территорий многоквартирных домов. Наиболее посещаемые территории общего пользования включаются в Программу, исходя из даты подачи заявления заинтересованными лицами.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в  благоустройстве и подлежащих благоустройству, сформированный на основании предложений заинтересованных лиц, представлен в приложении № 3 к Программе.

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, представлен в приложении № 4 к Программе.

План реализации Программы представлен в приложении № 5 к Программе.

Администрация муниципального образования Выселковский район оставляет за собой право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной Программы, территории, расположенные в близи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а так же территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Березанского сельского поселения Выселковского района при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация муниципального образования Выселковский район оставляет за собой право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной Программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования Выселковский район межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает: ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка, замена скамеек, урн для мусора. В дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит: оборудование детских и (или) спортивных площадок; устройство, оборудование автомобильных парковок; высадка зеленных насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников; устройство, реконструкция, ремонт тротуаров; разработка смет, дизайн-проектов; иные виды работ определенные муниципальной программой.

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству, осуществляется в форме субботника. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству имеют право выбирать один или несколько видов работ, необходимых для благоустройства придомовой территории, с обязательной фото и видеофиксацией.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству, доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой	 территории.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ, приведена в приложении № 9 к Программе.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия граждан в выполнении указанных работ, приведен в приложении № 10 к Программе.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет постоянно действующей общественной комиссии по координации хода реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 – 2024 года».

Раздел VIII

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий в каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, планируется:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования;

обеспечение комфортного проживания жителей поселения;

повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

Временно исполняющий обязанности

главы Березанского сельского поселения

Выселковского района                                                                               И.И.Божко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 - 2024 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории Березанского сельского поселение Выселковского района на 2018 – 2024 года»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Целевой показатель: Освещение в средствах массовой информации хода реализации муниципальной программы | ед. |  | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Целевой показатель: Изготовление наглядных информационных материалов о реализации муниципальной программы | шт. |  | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Целевой показатель: Подготовка и проведение процедуры тайного голосования по общественным территориям Березанского сельского поселения Выселковского района, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году | ед. |  | - |  | - | - | - | - |
| 4 | Целевой показатель: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования | ед. |  | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 5 | Целевой показатель: Прохождение процедуры проверки достоверности сметной стоимости | ед. |  | 1 | - | - | - | - | - |
| 6 | Целевой показатель: Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. |  |  | - | - | - | - | - |
| 7 | Целевой показатель: Количество установленных малых архитектурных форм | шт. |  | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Целевой показатель: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территории многоквартирных домов | ед. | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| 9 | Целевой показатель: Прохождение процедуры проверки достоверности сметной стоимости | ед. |  |  | 1 |  |  | - | - |
| 10 | Целевой показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | - | - |  |  |  |  | - |
| 13 | Целевой показатель: Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых территорий общего пользования | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Целевой показатель: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых территорий общего пользования | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Целевой показатель: Прохождение процедуры строительного контроля в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов). | ед. |  | - | - | - | - | - | - |

Временно исполняющий обязанности

главы Березанского сельского поселения

Выселковского района                                                                              И.И.Божко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 - 2024 года»

МЕТОДИКА

расчёта целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Березанского

сельского поселения Выселковского района на 2018 – 2024 года»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Методика расчёта показателя (формула), методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Метод сбора информации, период расчёта показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | Кбот=(∑кот-∑кбот)*100/∑кот, где Кбот – количество благоустроенных общественных территорий Кот – количество общественных территорий | инвентаризация общественных территорий, ежегодно |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | Кбдт=(∑кдт-∑кбдт)*100/∑кдт, где Кбдт – количество благоустроенных дворовых территорий Кдт – количество дворовых территорий | инвентаризация дворовых территорий, ежегодно |

Временно исполняющий обязанности

главы Березанского сельского поселения

Выселковского района                                                                                                                                                   И.И.Божко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 – 2024 года»

ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории

Березанского сельского поселения Выселковского района, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в соответствии с  муниципальной программой

«Формирование современной городской среды на территории

Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 – 2024 года»

| № п/п | Адрес дворовой территории* | Площадь дворовой территории, кв.м. | Перечень выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краснодарский край, Выселковский район, станица Березанская, ул. Зеленая, ул. Ленина | 7500 | - замена асфальтного покрытия в границах благоустраиваемой -устройство парковочных мест; территории, с целью отводов поверхностных вод от жилого дома; - установка бордюров; - устройство асфальтных тротуаров; - устройство детской площадки с игровым комплексом; - установка новых лавочек и урн; - снос устаревших малых форм. |

Временно исполняющий обязанности

главы Березанского сельского поселения

Выселковского района                                                                                                                                                   И.И.Божко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 – 2024 года»

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных территорий общего пользования, расположенных на территории

Березанского сельского поселения Выселковского района, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в соответствии с  муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 – 2024 года»

| № п/п | Адрес общественной территории | Площадь территории, кв.м. | Перечень проводимых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РФ, Краснодарский край, Выселковский район, станица Березанская, ул. Советская б/н | 20540 | - асфальтирование площадки для проведения праздничных мероприятий; - установка бордюров; - устройство плиточных тротуаров и площадок; - обустройство детских игровых и спортивных площадок с покрытием спецсмесью (отсевом), включая установка детских игровых элементов; - установка скамей, урн для мусора; - ограждение детской площадки; - озеленение. |
| 2 | РФ, Краснодарский край, Выселковский район, станица Березанская, ул. Почтовая б/н | 4700 | - установка бордюров; - устройство плиточных тротуаров и площадок; - обустройство детских игровых и спортивных площадок с покрытием спецсмесью (отсевом), включая установка детских игровых элементов; - установка скамей, урн для мусора; - ограждение детской площадки; - озеленение. |

Временно исполняющий обязанности

главы Березанского сельского поселения

Выселковского района                                                                                                                                                   И.И.Божко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 - 2024 года»

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории Березанского сельского поселения Выселковского района

на 2018 – 2024 года»

| Наименование контрольного события Программы | Ед. измерения | Количество | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Освещение в средствах массовой информации хода реализации муниципальной программы | ед. | 1 | выполнено | Администрация Березанского сельского поселения Выселковского района | 2019 | - | - | - |
| Изготовление наглядных информационных материалов о реализации муниципальной программы | шт. | 2 | В разработке | Администрация Березанского сельского поселения Выселковского района |  | 2019 2020 | - | - |
| Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования | ед. | 2 | В разработке | Администрация Березанского сельского поселения Выселковского района | - | 2019 2020 | - | - |
| Прохождение процедуры проверки достоверности сметной стоимости | ед. | 2 |  | Администрация Березанского сельского поселения Выселковского района |  |  | 2019 2020 | - |
| Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территории многоквартирных домов | ед. | 1 | - | Администрация Березанского сельского поселения Выселковского района | - | - | - | 2020-2024 |

Временно исполняющий обязанности

главы Березанского сельского поселения

Выселковского района                                                                                                                                                   И.И.Божко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 - 2024 года

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 – 2024 года»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Источники финансирования |  |  |  | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации программы |  |  |  |  |  | Участник Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 1 | Проведение ремонта и комплексного благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования |  |  |  | администрация Березанского сельского поселения Выселковского района |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |  |  |  | 300,00 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Прохождение процедуры проверки достоверности сметной стоимости |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Прохождение процедуры проверки достоверности сметной стоимости |  |  |  | администрация Березанского сельского поселения Выселковского района |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  | - |  |  |  | 30,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территории многоквартирных домов |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | администрация Березанского сельского поселения Выселковского района |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых территорий общего пользования |  | Федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | администрация Березанского сельского поселения Выселковского района |  |  |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 20955,28- |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1000,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых территорий общего пользования |  | Федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | администрация Березанского сельского поселения Выселковского района |  |  |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Программе |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Временно исполняющий обязанности

главы Березанского сельского поселения

Выселковского района                                                                                                                                                   И.И.Божко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 – 2024 года»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)

и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств

указанных лиц в соответствии с заключенным соглашением с администрацией

Березанского сельского поселения Выселковского района

| № п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков | Кадастровый номер земельного участка | Собственник (пользователь) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - | - | - |

* в настоящее время объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  на территории муниципального образования Березанского сельского поселения отсутствуют. В случае появления таких объектов на территории адресный перечень будет откорректирован.

Временно исполняющий обязанности

главы Березанского сельского поселения

Выселковского района                                                                                                                                                   И.И.Божко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 – 2024 года»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,

с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование территорий Березанского сельского поселение Выселковского района | 31 декабря 2019 года | Паспорт благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки |
| 2 | Заключение соглашения с собственниками (пользователями) домов (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве | По результатам инвентаризации | Соглашения по благоустройству |

Временно исполняющий обязанности

главы Березанского сельского поселения

Выселковского района                                                                                                                                                   И.И.Божко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 – 2024 года»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ,

входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

| № п/п | Виды работ | Единица изменения | Расценка (руб.) с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |
| 1.1. | Ремонт дворовых проездов (асфальтобетонное покрытие) |  |  |
| 1.1.1 | Ямочный ремонт проездов из а/бетона | 1 кв.м покрытия | 897,00 |
| 1.1.2. | Устройство верхнего слоя покрытия из а/б | 1 кв.м покрытия | 4772,00 |
| 1.1.3 | Разборка бортового камня П-1 на проездах | 1 м пог. | 353,00 |
| 1.1.4 | Установка бортового камня П-1 на проездах | 1 м пог. | 1189,00 |
| 1.2. | Установка урн и диванов парковых |  |  |
| 1.2.1. | Диван парковый | 1 шт. | 2269,13 |
| 1.2.3. | Урна металлическая | 1 шт. | 567,28 |
| II. | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |
| 2.1. | Оборудование детских и спортивных площадок |  |  |
| 2.1.1. | Устройство покрытия детских и физкультурных площадок спецсмесью | 1 м2 | 480,00 |
| 2.2. | Оборудование автомобильных парковок |  |  |
| 2.2.1. | Устройство верхнего слоя покрытия из а/б | 1 кв.м покрытия | 4772,00 |
| 2.2.2. | Установка бортового камня (поребрика) П-7 | 1 м пог. | 931,00 |
| 2.3. | Озеленение дворовых территорий |  |  |
| 2.3.1. | Устройство газона | 100 кв. м | 10 354,00 |
| 2.3.2. | Посадка кустарника | 1 шт. | 1 610,00 |
| 2.3.3. | Посадка деревьев | 1 шт. | 2860,00 |
| 2.4. | Устройство, реконструкция, ремонт тротуаров |  |  |
| 2.4.1 | Разборка тротуаров из а/бетона | 1 м2 | 70,0 |
| 2.4.2 | Покрытие тротуаров из а/бетона | 1 м2 | 735,00 |
| 2.4.3 | Разборка тротуаров из плитки | 1 м2 | 83,00 |
| 2.4.4 | Устройство тротуаров из плитки | 1 м2 | 1890,00 |
| 2.4.5 | Разборка бортового камня (поребрика) П-7 | 1 м пог. | 334,00 |
| 2.4.6 | Установка бортового камня (поребрика) П-7 | 1 м пог. | 931,00 |

Временно исполняющий обязанности

главы Березанского сельского поселения

Выселковского района                                                                               И.И.Божко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 – 2024 года»

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Березанского сельского поселения Выселковского района

Раздел I

Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру аккумулирования и использования средств собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных нежилых зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 – 2024 года», направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Березанского сельского поселения Выселковского района, установленных муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 - 2024 года» (далее – Программа), поступивших в местный бюджет (бюджет Березанского сельского поселения Выселковского района), и механизм контроля за их расходованием (далее - Порядок).

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных нежилых зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству в рамках Программы;

дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, иным нежилым зданиям и сооружениям, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе автостоянками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, иным нежилым зданиям и сооружениям, подлежащие благоустройству;

представитель заинтересованных лиц – лицо, уполномоченное на представление предложений, подписание заявок, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в заседаниях муниципальной общественной комиссии, контроле приёмки работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточной приёмки, определенное решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;

уполномоченное лицо – лицо, уполномоченное на организацию мероприятий по осуществлению финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках Программы;

уполномоченный орган – постоянно действующая общественная комиссия по координации хода реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 – 2024 года».

Раздел II

Условия участия заинтересованных лиц в выполнении работ

по благоустройству

3. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий Березанского сельского поселения Выселковского района в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме финансового участия.

4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, но не менее 1 процента.

5. Организация финансового участия и определение уполномоченного лица осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (для нежилых зданий и сооружений: письменным решением собственника либо уполномоченного в соответствии с действующим законодательство представителя собственника), дворовая территория которого включена в перечень территорий, указанных в приложении № 3 к Программе.

6. Объём денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется уполномоченным органом в соответствии со сметным расчетом и составляет не менее 1 процента от общей стоимости благоустройства дворовой территории.

7. Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, открывается администрацией Березанского сельского поселения Выселковского района в органах казначейства. Возврат денежных средств, в случаях предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется с этого же лицевого счета.

Раздел III

Форма аккумулирования и расходования средств

заинтересованных лиц

8. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться заинтересованными лицами документально.

8.1. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, представляются:

8.1.1. Оригинал протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, соответствующего требованиям статей 44, 46 Жилищного кодекса Российской Федерации, содержащего в обязательном порядке решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по следующим вопросам (для нежилых зданий и сооружений: письмо в уполномоченный орган от собственника здания (сооружения) либо уполномоченного в соответствии с действующим законодательство представителя собственника в произвольной форме) (далее – Протокол общего собрания):

а) об определении уполномоченного лица;

б) о сумме долевого финансирования благоустройства дворовой территории за счет средств собственников помещений многоквартирного дома, определённой уполномоченным органом в соответствии со сметным расчетом, но не менее одного процента от общего объёма средств, предоставляемых на благоустройства дворовой территории;

в) об утверждении дизайн-проекта благоустройства дворовой территории;

г) об определении счёта, с указанием его реквизитов, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях предусмотренных настоящим Порядком.

8.1.2. Копии платёжных поручений о перечислении полной суммы средств или внесении средств на лицевой счёт администрации Березанского сельского поселения Выселковского района (далее – Копии платёжных поручений).

9. Срок представления в уполномоченный орган финансовых документов:

9.1. Протокол общего собрания – не позднее двадцати пяти календарных дней со дня уведомления, указанного в пункте 12 раздела IV настоящего Порядка, составленного по итогам утверждения дизайн-проекта дворовой территории.

9.2. Копии платёжных поручений – не позднее пятидесяти, но не ранее тридцати календарных дней со дня уведомления, указанного в пункте 12 раздела IV настоящего Порядка, составленного по итогам утверждения дизайн-проекта дворовой территории.

10. Документы должны удовлетворять требованиям:

достоверности указанной информации;

полноты и правильности оформления в соответствии с действующим законодательством.

11. Проверка документов, подтверждающих финансовое участие, осуществляется уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня их поступления.

Раздел IV

Порядок аккумулирования и расходования средств

заинтересованных лиц

12. После утверждения дизайн-проекта уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней направляет уведомление в адрес представителя заинтересованных лиц, которое должно содержать:

12.1. Объект благоустройства (адреса многоквартирных домов (нежилых зданий (сооружений)), территории которых подлежат благоустройству) с указанием границ.

12.2. Информацию об объемах бюджетных средств, предусмотренных на проведение благоустройства дворовой территории.

12.3.Сумму денежных средств, подлежащих перечислению уполномоченными лицами.

12.4. Реквизиты лицевого счета администрации Березанского сельского поселения Выселковского района для перечисления денежных средств.

13. Дизайн-проект утверждается в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории Березанского сельского поселения Выселковского района в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 - 2024 года» для дворовых территорий многоквартирных домов, определённых для благоустройства в плановый период в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 – 2024 года» (приложение № 10 к Программе).

14. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению уполномоченными лицами, может быть изменен уполномоченным органом по итогам прохождения проектно-сметной экспертизы, осуществления закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

14.1. В случае уменьшения стоимости благоустройства дворовой территории в результате мероприятий, указанных в пункте 14 раздела IV настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня изменения стоимости благоустройства письменно уведомляет уполномоченное лицо и вносит представителям заинтересованных лиц предложения по увеличению объёмов работ на дворовой территории до первоначально заявленной стоимости.

14.1.1. В случае отказа представителей заинтересованных лиц по увеличению объемов работ до первоначально заявленной стоимости остаток денежных средств, перечисленных уполномоченным лицом, полежит возврату на счёт, указанный в Протоколе общего собрания, не позднее дести рабочих дней после подписания всех актов приемки выполненных работ по благоустройству дворовой территории и получения уполномоченным органом письма от уполномоченного лица о соответствующем отказе.

14.2. В случае увеличения стоимости благоустройства в результате мероприятий указанных в пункте 14 раздела IV настоящего Порядка уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня изменения стоимости благоустройства письменно уведомляет уполномоченное лицо и вносит представителям заинтересованных лиц предложения по уменьшению объёмов работ на дворовой территории до первоначально заявленной стоимости.

14.2.1. В случае отказа представителей заинтересованных лиц по уменьшению объёмов работ на дворовой территории до первоначально заявленной стоимости, уполномоченное лицо в течении двадцати календарных дней с даты уведомления об изменении первоначальной стоимости представляет в уполномоченный орган:

14.2.1.1. Протокол общего собрания с решением вопроса (для нежилых зданий и сооружений: письмо в уполномоченный орган от собственника здания (сооружения) либо уполномоченного в соответствии с действующим законодательством представителя собственника в произвольной форме):

а) о сумме долевого финансирования благоустройства дворовой территории за счет средств собственников помещений многоквартирного дома (нежилого здания (сооружения)), определённой уполномоченным органом по результатам мероприятий указанных в пункте 14 раздела IV настоящего Порядка, но не менее чем одного процента от общего объема средств, предоставляемых на благоустройства дворовой территории.

14.2.1.2. Копии платёжных поручений о перечислении недостающей суммы денежных средств, определённой уполномоченным органом по результатам мероприятий указанных в пункте 14 раздела IV настоящего Порядка.

14.3. В случае, если в объект благоустройства входить два и более многоквартирных дома (нежилого здания (сооружения)), то решение об определении использования денежных средств либо об их возврате принимается путем голосования представителей заинтересованных лиц.

14.3.1. Представители заинтересованных лиц не позднее десяти рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пунктах 14.1. и 14.2. раздела IV настоящего Порядка, направляют в уполномоченный орган письмо о своём решении.

14.3.2. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня получения письма, указанного в подпункте 14.3.1. раздела IV настоящего Порядка, от всех представителей заинтересованных лиц, чьи многоквартирные дома (нежилые здания, сооружения) входят в единый объект благоустройства, проводит анализ принятых решений и определяет из простого большинства принятых решений представителей заинтересованных лиц общее решение исходя из общей площади многоквартирного дома (нежилые здания, сооружения).

14.3.3. О принятом общем решении уполномоченный орган уведомляет представителей заинтересованных лиц в течение пяти рабочих дней после проведения анализа и определения решения.

14.3.4. Общее решение обязательно к исполнению всеми заинтересованными лицами, чьи многоквартирные дома (нежилые здания, сооружения) входят в единый объект благоустройства.

15. В благоустройстве территории может быть отказано в случаях:

15.1. Документы, установленные настоящим Порядком, представлены не в полном объёме (не представлены);

15.2. Отсутствует доля денежных средств заинтересованных лиц на благоустройства дворовой территории на лицевом счёте администрации Березанского сельского поселения Выселковского района в сроки, установленные настоящим Порядком.

16. Денежные средства считаются поступившими в доход местного бюджета (бюджета Березанского сельского поселения Выселковского района) с момента их зачисления на лицевой счёт администрации Березанского сельского поселения Выселковского района.

17. Уполномоченный орган осуществляет учёт поступающих от уполномоченных лиц денежных средств в отношении многоквартирных домов (нежилых зданий, сооружений), дворовые территории которых подлежат благоустройству в плановый период.

18. Денежные средства заинтересованных лиц направляются на финансирование благоустройства дворовой(ых) территории(ий) в соответствии с утвержденным дизайн-проектом.

18.1. Денежные средства заинтересованных лиц носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

19. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

20. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет администрация Выселковского                          сельского поселения Выселковского района и уполномоченный орган в соответствии с бюджетным законодательством.

Временно исполняющий обязанности

главы Березанского сельского поселения

Выселковского района                                                                              И.И.Божко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 – 2024 года»

ПОРЯДОК

трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Березанского сельского поселения Выселковского района

Раздел I

Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру трудового участия заинтересованных лиц в мероприятиях, направленных на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Березанского сельского поселения Выселковского района, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 – 2024года» (далее - Порядок).

2. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:

уполномоченный орган - постоянно действующая общественная комиссия по координации хода реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 – 2024 года»;

уполномоченное лицо - собственник нежилого здания (сооружения) либо лицо, наделённое в установленном порядке на основании протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме полномочиями на согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, контроль приёмки выполненных работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточной приёмки;

заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных нежилых зданий (сооружений), расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 - 2024 года» (далее – муниципальная программа).

Раздел II

Порядок трудового участия заинтересованных лиц

в выполнении работ по благоустройству

3. Организацию мероприятий по трудовому участию осуществляет уполномоченный орган.

4. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий Березанского сельского поселения Выселковского района в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, утверждённых муниципальной программой, в форме трудового участия.

5. Трудовое участие осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (для нежилых зданий (сооружений): письменным решением собственника либо уполномоченного в соответствии с действующим законодательством представителя собственника), дворовая территория которого включена в перечень территорий, указанных в приложении № 3 к муниципальной программе.

6. Доля трудового участия заинтересованных лиц может быть реализовано в форме:

субботников;

подготовки дворовой территории Березанского сельского поселения Выселковского района к началу работ;

участия в строительных работах - снятие старого оборудования, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

участия в озеленении территории Березанского сельского поселения Выселковского района - высадка растений, создание клумб, уборка дворовой территории.

7. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории Березанского сельского поселения Выселковского района (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) доводится до сведения заинтересованных лиц уполномоченным лицом путём размещения непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.

8. В целях подтверждения трудового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории Березанского сельского поселения Выселковского района уполномоченное лицо представляет в уполномоченный орган подписанный отчёт согласно приложению № 1 к настоящему порядку о проведении мероприятий по благоустройству дворовой территории Березанского сельского поселения Выселковского района с обязательным приложением к такому отчёту фотоматериалов в распечатанном и электронном виде.

9. Отчёты представляются в уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня окончания работ по благоустройству дворовой территории Березанского сельского поселения Выселковского района.

Временно исполняющий обязанности

главы Березанского сельского поселения

Выселковского района                                                                              И.И.Божко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Березанского сельского поселения Выселковского района

В постоянно действующую общественную комиссию по координации хода реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 – 2024 года»

_____________________________________________________________________ ,

(указывается фамилия, имя, отчество представителя полностью/названия организации)

проживающего(ей) по адресу/адрес организации______________________

_________________________________

________________________________, номер контактного телефона: _________________________________

ОТЧЕТ

об участии заинтересованных лиц в мероприятиях,

направленных на выполнение минимального и дополнительного

перечня работ по благоустройству дворовых территорий Березанского сельского поселения Выселковского района, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории Березанского сельского поселения

Выселковского района на 2018 – 2024 года»

| Адрес многоквартирного дома, нежилого здания (сооружения) | Дата проведения мероприятия | Форма участия | Количество человек | Виды работ | Количество (объём) выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение: фотоматериалы на ___ л. в ____ экз.

______________       __________________         ___________________________

(дата)                                (подпись)                               (ФИО уполномоченного лица)

Временно исполняющий обязанности

главы Березанского сельского поселения

Выселковского района                                                                              И.И.Божко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 – 2024 года»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами

и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории Березанского сельского поселения Выселковского района в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения

Выселковского района на 2018-2024 года»

Раздел I

Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий Березанского сельского поселения Выселковского района, определённых для благоустройства в плановый период в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 - 2024 года» (далее – Программа).

2. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:

уполномоченный орган - постоянно действующая общественная комиссия по координации хода реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Березанского сельского поселения Выселковского района на 2018 – 2024 года»;

уполномоченное лицо - собственник нежилого здания (сооружения) либо лицо, наделённое в установленном порядке на основании протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме полномочиями на согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, контроль приёмки выполненных работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточной приёмки;

заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных нежилых зданий (сооружений), расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы;

дизайн-проект - это комплект документов и материалов, характеризующих решения по дизайну и оформлению (благоустройству) территории. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощённом виде - изображение территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Раздел II

Разработка дизайн-проекта

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается администрацией Березанского сельского поселения Выселковского района.

4. Разработка дизайн-проектов организовывается администрацией Березанского сельского поселения Выселковского района в отношении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в плановый период.

5. В случае поступления предложений от заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

6. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства дворовой территории, концепция проекта и перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории, с приложением визуализации таких элементов.

7. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава работ, определённых сособственниками помещений в многоквартирном доме, чья территория подлежит благоустройству в плановый период.

8. Дизайн-проект может быть подготовлен:

в виде проектно-сметной документации;

в виде изображения дворовой территории на топографической съёмке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению исходя из установленных Программой минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, с расчётом стоимости работ по благоустройству дворовых территорий.

9. Разработка дизайн-проекта осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами благоустройства территории Березанского сельского поселения Выселковского района, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

Раздел III

Обсуждение дизайн-проекта

10. В целях обеспечения обсуждения администрация Березанского сельского поселения Выселковского района организовывает встречу в обязательном порядке с уполномоченным лицом при участии уполномоченного органа в ходе которой представляет и выносит на обсуждение разработанный дизайн-проект.

11. По результатам рассмотрения уполномоченное лицо представляет в администрацию Березанского сельского поселения Выселковского района письмо о согласовании дизайн-проекта или мотивированные замечания на него (далее - письмо).

12. Администрация Березанского сельского поселения Выселковского района не позднее пяти рабочих дней со дня получения письма передаёт согласованный дизайн-проект или дизайн-проект с приложенными замечаниями уполномоченных лиц в уполномоченный орган в целях проведения обсуждения дизайн-проекта с участием уполномоченного лица и утверждения дизайн-проекта.

12.1. В ходе проведения обсуждения администрация Березанского сельского поселения Выселковского района дает пояснения по разработанному дизайн-проекту и выносит на обсуждения замечания уполномоченных лиц не учтённые в дизайн-проекте с целью принятия итогового решения.

Раздел IV

Утверждение дизайн-проекта

13. Уполномоченный орган в ходе организуемых заседаний рассматривает представленные администрацией Березанского сельского поселения Выселковского района документы.

14. Уполномоченный орган по результатам рассмотрения представленных документов в ходе заседания принимает одно из следующих решений:

утвердить согласованный дизайн-проект;

утвердить дизайн-проект с учётом замечаний уполномоченного лица;

утвердить дизайн-проект без учёта замечаний уполномоченного лица.

16. Утверждённый дизайн-проект подлежит реализации в рамках мероприятий Программы на плановый период.»

Временно исполняющий обязанности

главы Березанского сельского поселения

Выселковского района                                                                              И.И.Божко